个人专用股票交易决策系统

PSTDS — Personal Stock Trading Decision System

Claude Code 操作指南（CCG）v1.0

Claude Code Developer Guide | 2026年2月 | 版本 v1.0

# 0. 使用前必读

本指南是本项目 Claude Code 编码阶段的完整操作规范。每一步都必须严格按照顺序执行，不可跳跃。每个阶段结束后必须运行对应的测试套件并确认通过，方可进入下一阶段。

## 0.1 文档体系（编码前必须全部阅读）

| 文档编号 | 文档名称 | 编码中的用途 |
| --- | --- | --- |
| FRD v2.0 | 功能需求文档 | 理解每个功能「做什么」，验收标准参考 |
| SAD v2.0 | 系统架构文档 | 理解模块划分、依赖关系、技术选型理由 |
| DDD v2.0 | 详细设计文档 | 目录结构、接口签名、数据库 Schema 的直接参考 |
| ISD v1.0 | 接口与数据契约规范 | 编写每个函数时的接口签名来源，不得偏离 |
| TSD v1.0 | 测试规范文档 | 编写测试用例的直接依据，覆盖率要求 |
| CCG v1.0（本文档） | Claude Code 操作指南 | 分阶段操作步骤和 Prompt 模板 |

## 0.2 Claude Code 会话管理原则

- 每个 Phase 建议在独立的 Claude Code 会话中完成，避免上下文过长导致遗忘约束。

- 每次新会话开始时，必须先执行「会话初始化步骤」（见第 1 节）。

- 每个模块编码完成后立即运行对应测试，不积累到最后统一测试。

- 当 Claude Code 生成的代码与设计文档不符时，以设计文档为准，明确指出偏差并要求修正。

- 所有 Prompt 中均需明确引用相关文档章节号，确保 Claude Code 不凭记忆生成。

# 1. 环境准备（Phase 0）

## 1.1 前置条件检查

在打开 Claude Code 之前，请确认以下软件已安装：

# 检查 Python 版本（需要 3.11+） python --version # 检查 Node.js（Claude Code 依赖） node --version # 检查 Docker（用于 MongoDB 和 Ollama） docker --version docker compose version # 检查 Git git --version

## 1.2 项目初始化（在终端执行，不在 Claude Code 中）

# 1. 克隆 TradingAgents 原版（作为子目录基础） git clone https://github.com/TauricResearch/TradingAgents.git pstds cd pstds # 2. 创建扩展目录结构（严格按照 DDD v2.0 第1节） mkdir -p pstds/{temporal,data/adapters,agents,llm,backtest,memory,scheduler,storage,export,notify} mkdir -p web/{pages,components} mkdir -p config tests/{unit,adapters,integration,fixtures/{ohlcv,fundamentals,news,llm_responses}} mkdir -p data/{raw/{prices,news,fundamentals},cache,backtest,reports,logs} # 3. 创建 Python 虚拟环境 python -m venv .venv source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate # 4. 安装基础依赖（requirements.txt 稍后由 Claude Code 生成） pip install tradingagents pydantic pytest pytest-cov pytest-mock # 5. 启动基础服务 docker compose up -d mongodb # 6. 验证 TradingAgents 原版可运行 python -c "from tradingagents.graph.trading_graph import TradingAgentsGraph; print('OK')"

## 1.3 Claude Code 会话初始化 Prompt（每次新会话必用）

以下 Prompt 在每次 Claude Code 新会话开始时必须首先发送，建立基础上下文。

【会话初始化 Prompt】 我正在开发 PSTDS（个人专用股票交易决策系统），基于 TradingAgents 框架。 本项目有严格的设计文档体系，所有编码必须严格遵守： 核心约束（必须始终遵守）： 1. 目录结构严格按照 DDD v2.0 第1节，不得新建文档外未定义的目录 2. 所有接口签名严格按照 ISD v1.0，不得随意修改参数名或类型 3. TemporalContext 必须是所有数据访问方法的必填参数 4. LLM temperature 参数必须固定为 0.0，不可配置化 5. 不修改 tradingagents/ 目录下的任何文件 6. 所有新增代码放在 pstds/ 目录下 当前阶段：[在此填写当前 Phase 编号和模块名] 当前工作目录：/path/to/pstds 请确认理解上述约束，然后我们开始本阶段的工作。

# 2. Phase 1：时间隔离层（第 1-2 周）

Phase 1 是整个项目的基础，必须最先完成并通过所有 TG-001 到 TG-012 测试，才能开始任何其他模块的开发。

## 2.1 步骤 1：创建 TemporalContext 数据类

| Claude Code Prompt | 请根据 ISD v1.0 第2.2节，创建 pstds/temporal/context.py。要求：使用 frozen=True 的 dataclass，包含 analysis_date、mode、created_at、session_id 四个字段，实现 for_live()、for_backtest() 两个类方法和 get_prompt_prefix() 方法。方法的返回格式严格按照 ISD v1.0 中定义的中文时间锚定声明模板。 |
| --- | --- |

完成后验证：

# 在终端运行（每步骤完成后必须执行） python -c " from datetime import date from pstds.temporal.context import TemporalContext ctx = TemporalContext.for_live(date(2024, 1, 2)) assert ctx.analysis_date == date(2024, 1, 2) assert ctx.mode == 'LIVE' assert '2024-01-02' in ctx.get_prompt_prefix() try: ctx.analysis_date = date(2024, 1, 3) # 测试不可变性 raise AssertionError('应该抛出 FrozenInstanceError') except Exception as e: assert 'frozen' in str(e).lower() or 'cannot assign' in str(e).lower() print('TemporalContext 验证通过')"

## 2.2 步骤 2：创建 TemporalGuard 核心逻辑

| Claude Code Prompt | 请根据 ISD v1.0 第5节，创建 pstds/temporal/guard.py。实现 TemporalViolationError、RealtimeAPIBlockedError 两个自定义异常类，以及 TemporalGuard 类的四个静态方法：validate_timestamp、filter_news、assert_backtest_safe、inject_temporal_prompt。每个方法的行为严格按照 ISD v1.0 的文档注释。同时创建 pstds/temporal/audit.py，实现审计日志记录功能（JSONL 格式写入）。 |
| --- | --- |

完成后运行单元测试：

# 先创建测试文件（见下一个 Prompt），再运行 pytest tests/unit/test_temporal_guard.py -v --tb=short # 必须全部通过（TG-001 到 TG-012，共 12 个） # 覆盖率检查 pytest tests/unit/test_temporal_guard.py --cov=pstds/temporal --cov-report=term-missing # 要求：pstds/temporal/ 覆盖率 > 95%

## 2.3 步骤 3：编写 TemporalGuard 测试套件

| Claude Code Prompt | 请根据 TSD v1.0 第2.1节的测试用例表（TG-001 到 TG-012），在 tests/unit/test_temporal_guard.py 中编写完整的 pytest 测试套件。同时在 tests/fixtures/news/ 目录下创建以下 Fixture 文件：(1) aapl_news_mixed_dates.json：包含 5 条 published_at 为 2024-01-01 的新闻和 3 条 published_at 为 2024-01-03 的未来新闻；(2) empty_news.json：空数组 []。使用 conftest.py 中定义的 live_ctx_2024_01_02 和 backtest_ctx_2024_01_02 Fixture。 |
| --- | --- |

## 2.4 步骤 4：创建 Pydantic 数据模型

| Claude Code Prompt | 请根据 ISD v1.0 第2节和第3节，创建以下文件：(1) pstds/data/models.py：包含 MarketType、ActionType 等类型别名，以及 NewsItem、OHLCVRecord、DataSource 三个 Pydantic 模型，字段和校验规则严格按照 ISD v1.0。(2) pstds/agents/output_schemas.py：包含 TradeDecision Pydantic 模型，所有字段约束按照 ISD v1.0 第3节，特别注意 action 与 insufficient_data 的联动校验规则。 |
| --- | --- |

完成后运行模型测试：

pytest tests/unit/test_output_schemas.py -v # 必须全部通过（PM-001 到 PM-008）

## 2.5 Phase 1 完成门槛

以下命令必须全部绿色通过，方可进入 Phase 2。任何失败均视为阻塞性问题，必须先修复。

# Phase 1 完成验证命令（全部必须通过） pytest tests/unit/test_temporal_guard.py -v # 12/12 通过 pytest tests/unit/test_output_schemas.py -v # 8/8 通过 pytest tests/unit/test_market_router.py -v # 8/8 通过（需先完成路由器） pytest tests/unit/ --cov=pstds/temporal --cov-report=term # 覆盖率 > 95% # 前视偏差回归测试（Phase 1 最终验证） pytest tests/integration/test_backtest_no_lookahead.py::test_aapl_lookahead_regression -v

# 3. Phase 2：数据服务层（第 3-4 周）

## 3.1 步骤 1：实现 MarketDataAdapter Protocol 和 DataRouter

| Claude Code Prompt | 请根据 ISD v1.0 第4节和 DDD v2.0 第3.1节，创建以下文件：(1) pstds/data/adapters/base.py：定义 MarketDataAdapter Protocol，包含 ISD 中定义的所有方法签名和文档注释。注意 TemporalContext 为必填参数。(2) pstds/data/router.py：实现市场路由器，路由规则严格按照 DDD v2.0 第3.2节的 Symbol 特征表（6位数字→CN_A，.HK后缀→HK，英文字母→US），不可识别时抛出 MarketNotSupportedError（错误码 E009）。 |
| --- | --- |

## 3.2 步骤 2：实现 YFinanceAdapter

| Claude Code Prompt | 请根据 ISD v1.0 第4节，实现 pstds/data/adapters/yfinance_adapter.py。关键要求：(1) 所有方法接受 TemporalContext 参数；(2) get_ohlcv 在执行查询后调用 TemporalGuard.validate_timestamp 校验每行数据的日期；(3) get_news 调用 TemporalGuard.filter_news 过滤未来新闻；(4) get_fundamentals 的缺失字段用 None 填充，不抛出异常；(5) 网络请求失败时记录错误日志并返回空结果（不传播异常）。 |
| --- | --- |

## 3.3 步骤 3：实现 AKShareAdapter（A股/港股）

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第3.1节实现 pstds/data/adapters/akshare_adapter.py，覆盖 A股（沪深）和港股。特别注意：(1) A股财务字段需从中文映射到英文（如「市盈率」→pe_ratio），映射表在实现时尽量完整；(2) 东方财富股吧情绪数据通过 AKShare 的 stock_comment_em 等接口获取，返回值标准化为 NewsItem 格式（情绪数据作为 content 字段）；(3) 所有方法严格遵守 MarketDataAdapter Protocol。 |
| --- | --- |

## 3.4 步骤 4：实现 SQLite 缓存管理器

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第3.3节，创建 pstds/data/cache.py，实现 CacheManager 类。要求：(1) 按 DDD 中的表结构创建4张 SQLite 表（ohlcv_cache、fundamentals_cache、news_cache、technical_cache）；(2) 读取缓存时必须传入 TemporalContext，WHERE 条件中加入 date <= analysis_date 约束；(3) TTL 检查：ohlcv/fundamentals 24h，news 6h；(4) 行情原始数据同时追加写入 data/raw/prices/（Parquet 格式，按 symbol 分文件）。 |
| --- | --- |

## 3.5 步骤 5：实现数据质量守卫

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第3.4节，创建 pstds/data/quality_guard.py，实现 DataQualityGuard 类。输出标准化的 DataQualityReport（含 score 0-100、missing_fields、anomaly_alerts、filtered_news_count、fallbacks_used 等字段）。评分规则按照 DDD 第3.4节的检查项目和扣分规则。该类将作为 LangGraph 工作流的第一个节点被调用。 |
| --- | --- |

Phase 2 完成后运行适配器测试：

pytest tests/adapters/ -v # YF-001~YF-005 和 AK-001~AK-005 全部通过

# 4. Phase 3：智能体引擎层（第 5-7 周）

## 4.1 步骤 1：创建扩展 LangGraph 图

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第4.1节，创建 pstds/agents/extended_graph.py，实现 ExtendedTradingAgentsGraph 类，继承自 tradingagents.graph.trading_graph.TradingAgentsGraph。扩展要点按照 DDD 第4.1节的5条要求实现。重点：(1) _build_graph() 中在正确位置插入 data_quality_guard_node 和 debate_referee_node；(2) propagate() 方法接受并传递 TemporalContext；(3) 新增 propagate_batch 和 propagate_stream 方法。 |
| --- | --- |

## 4.2 步骤 2：实现辩论裁判员节点

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第4.3节，创建 pstds/agents/debate_referee.py，实现 DebateRefereeNode。辩论质量评分从4个维度加权计算（逻辑一致性30%+数据充分性30%+假设合理性20%+反驳有效性20%）。输出 DebateQualityReport Pydantic 模型（含 overall_score、is_low_quality、bull/bear data_citation_count、unsupported_claims、recommendation）。当 is_low_quality=True 时，将 TradeDecision.conviction 强制修改为 LOW。 |
| --- | --- |

## 4.3 步骤 3：实现 Pydantic 输出校验层

| Claude Code Prompt | 请在 pstds/agents/extended_graph.py 中为 portfolio_manager_node 的输出增加 Pydantic 校验层。校验逻辑：(1) 尝试将 LLM 输出解析为 TradeDecision 模型；(2) 失败时最多重试 3 次（每次将错误信息反馈给 LLM，要求修正格式）；(3) 3 次后仍失败，创建 action=INSUFFICIENT_DATA 的 TradeDecision 并记录错误。确保 temperature 参数在所有 LLM 调用中固定为 0.0。 |
| --- | --- |

## 4.4 步骤 4：实现扩展 LLM 工厂

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第4.1节和 SAD v2.0 第2.4节，扩展 LLM 工厂，创建 pstds/llm/factory.py。在原版支持的提供商基础上，新增 DeepSeek（pstds/llm/deepseek.py）和阿里 DashScope/Qwen（pstds/llm/dashscope.py）适配器。同时实现 pstds/llm/cost_estimator.py：预估阶段基于 Prompt 长度估算，核算阶段从 API 响应 usage 字段提取实际消耗，输出含 total_tokens 和 cost_usd 的 dict。所有适配器的 temperature 参数默认值必须为 0.0。 |
| --- | --- |

## 4.5 步骤 5：Phase 3 集成测试

# 运行集成测试（使用 Mock LLM） pytest tests/integration/test_full_analysis_flow.py -v # INT-001 到 INT-007 全部通过 # 运行回归测试套件 pytest tests/integration/test_backtest_no_lookahead.py -v # REG-001 到 REG-005 全部通过 # 特别验证温度参数 pytest tests/unit/ -k 'temperature' -v

# 5. Phase 4：Web UI 与调度器（第 8-10 周）

## 5.1 步骤 1：实现 Streamlit 主分析页

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第5.1节（用户交互流程8步骤）和 FRD v2.0 第7.1节，创建 web/pages/01_analysis.py。关键 UI 组件：(1) 股票代码输入框（支持自动识别市场类型并显示）；(2) 分析深度选择器（L0/L1/L2/L3，显示预计时间和成本）；(3) LLM 配置区（显示当前模型和预计费用）；(4) 进度面板（按节点权重：技术15%/基本面15%/新闻10%/情绪10%/辩论30%/风险10%/决策10%）；(5) 结果展示区（5档决策徽章、结构化信息、数据来源列表）。使用 st.empty() 和 propagate_stream 实现实时进度。 |
| --- | --- |

## 5.2 步骤 2：实现 K 线图组件

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第5.3节，创建 web/components/chart.py，使用 Plotly 实现四层布局的金融图表：(1) 主图：K线蜡烛图+布林带（上中下轨）+MA5/10/20均线；(2) 成交量柱状图（红涨绿跌配色，A股用红涨绿跌，美股同样）；(3) MACD 指标（MACD线+Signal线+Histogram）；(4) RSI 指标（含30/70超买超卖水平线）。所有技术指标在本地用 pandas-ta 计算，不调用外部 API。图表支持区间缩放、十字线、悬停提示、PNG导出。 |
| --- | --- |

## 5.3 步骤 3：实现任务调度器

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第3节（Layer 4）和 FRD v2.0 第7.3节，创建 pstds/scheduler/scheduler.py 和 pstds/scheduler/task_queue.py。调度器使用 APScheduler，任务状态机（PENDING→RUNNING→COMPLETED/FAILED），配置持久化到 MongoDB scheduled_tasks 集合。任务队列使用 asyncio，最大并发数从配置读取（默认3），LLM 调用层实现令牌桶限流。 |
| --- | --- |

## 5.4 步骤 4：实现 MongoDB 持久化层

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第5.1节和第5.2节的 MongoDB 文档结构，创建 pstds/storage/mongo_store.py 和 pstds/storage/models.py。实现对 analyses、watchlist、scheduled_tasks、cost_records 四个集合的 CRUD 操作。analyses 写入时必须包含 ISD v1.0 定义的 temporal 字段（记录审计结果）和 input_hash 字段。同时实现 result_persistence_node 函数供 LangGraph 作为最后节点调用。 |
| --- | --- |

# 6. Phase 5：回测引擎（第 11-12 周）

## 6.1 步骤 1：实现 TradingCalendar

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第7.1节，创建 pstds/backtest/calendar.py，实现 TradingCalendar 类。支持三个市场的交易日历：美股（NYSE，使用 pandas_market_calendars 库）、A股（上交所/深交所，处理中国节假日）、港股（HKEX）。提供 get_trading_days(start_date, end_date, market_type) 方法，返回排除节假日后的有效交易日列表。 |
| --- | --- |

## 6.2 步骤 2：实现 VirtualPortfolio 和 SignalExecutor

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第7.2节，创建 pstds/backtest/portfolio.py 和 pstds/backtest/executor.py。VirtualPortfolio 管理 cash、positions、trade_history，buy/sell 方法含手续费和滑点计算。SignalExecutor 将 TradeDecision.action 转换为具体交易：STRONG_BUY 建议满仓（按配置比例），BUY 半仓，HOLD 不动，SELL 半仓卖出，STRONG_SELL 清仓。资金管理参数可配置。 |
| --- | --- |

## 6.3 步骤 3：实现 PerformanceCalculator 和 BacktestRunner

| Claude Code Prompt | 请根据 DDD v2.0 第7.3节，实现 pstds/backtest/performance.py（绩效计算，包含 DDD 中定义的全部7项指标）和 pstds/backtest/runner.py（BacktestRunner 主控类）。BacktestRunner 的核心循环必须：(1) 为每个交易日创建 TemporalContext.for_backtest(current_date)；(2) 调用 ExtendedTradingAgentsGraph.propagate_backtest()；(3) 每日快照写入 MongoDB backtest_snapshots 集合。回测结果写入 backtest_results 集合。 |
| --- | --- |

## 6.4 步骤 4：实现 Streamlit 回测页面

| Claude Code Prompt | 请创建 web/pages/04_backtest.py，实现回测配置界面和结果展示。配置区：日期区间选择器（防止选择未来日期）、分析深度、LLM 配置、初始资金、手续费率。结果展示区：净值曲线图（对比 Buy&Hold 基准）、绩效指标卡片（夏普、最大回撤、年化收益、胜率）、逐日决策明细表。回测进度实时显示（当前日期 / 总天数）。 |
| --- | --- |

# 7. Phase 6：收尾与完整验证（第 13-16 周）

## 7.1 步骤 1：实现报告导出

| Claude Code Prompt | 请实现 pstds/export/ 下的三个导出模块：(1) md_exporter.py：Markdown 导出，包含所有分析报告章节和结构化决策摘要；(2) docx_exporter.py：使用 python-docx 生成 Word 文档，包含封面页、各分析师报告、辩论摘要、最终决策（含数据来源列表）、免责声明；(3) pdf_exporter.py：使用 WeasyPrint 将 HTML 模板转换为 PDF。免责声明文本按照 FRD v2.0 第9.2节。 |
| --- | --- |

## 7.2 步骤 2：实现成本仪表盘和通知

| Claude Code Prompt | 请创建 web/pages/05_cost.py（成本仪表盘：本次分析消耗、月度趋势折线图、月度上限告警阈值配置）和 pstds/notify/ 下的两个通知模块：desktop.py（使用 plyer 库发送系统原生通知）和 email_notify.py（SMTP 邮件发送，配置从 config/user.yaml 读取）。 |
| --- | --- |

## 7.3 步骤 3：生成 requirements.txt 和 Docker 配置

| Claude Code Prompt | 请根据项目使用的所有依赖，生成完整的 requirements.txt（固定版本号），以及 docker-compose.yml（含 pstds-app、mongodb、ollama 三个服务，配置健康检查、数据卷挂载）和 Dockerfile（基于 python:3.11-slim，多阶段构建）。同时创建 start.py 一键启动脚本，启动前检查 MongoDB 连通性和 Ollama 可用性。 |
| --- | --- |

## 7.4 最终验证命令（项目完成门槛）

以下所有命令必须全部通过，才代表项目达到 v1.0 发布标准。

# 完整测试套件 pytest tests/ -v --tb=short # 覆盖率报告 pytest tests/ --cov=pstds --cov-report=html --cov-report=term-missing # 要求：pstds/temporal/ > 95%，总体 > 80% # 前视偏差回归（必须通过） pytest tests/integration/test_backtest_no_lookahead.py -v # 决策可复现性验证（必须通过） pytest tests/integration/test_backtest_no_lookahead.py::test_decision_reproducibility -v # Docker 构建测试 docker compose build docker compose up -d sleep 10 curl http://localhost:8501 # Streamlit 应返回 200 # 完整端到端冒烟测试 python -c " from pstds.agents.extended_graph import ExtendedTradingAgentsGraph from pstds.temporal.context import TemporalContext from datetime import date # 使用 Mock LLM 运行一次完整 L1 分析 ctx = TemporalContext.for_live(date(2024, 1, 2)) graph = ExtendedTradingAgentsGraph(config={'analysis_depth': 'L1'}) result = graph.propagate('AAPL', '2024-01-02', ctx=ctx) assert result['decision']['action'] in ['STRONG_BUY','BUY','HOLD','SELL','STRONG_SELL','INSUFFICIENT_DATA'] print('端到端冒烟测试通过')"

# 8. 常见问题与处理规范

## 8.1 Claude Code 生成代码与设计文档不符

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 接口签名参数不符 | 明确引用 ISD v1.0 对应章节号，要求按照文档修正，不接受「更好的设计」 |
| 目录位置错误 | 引用 DDD v2.0 第1节，要求移动到正确位置 |
| 遗漏 TemporalContext 参数 | 这是阻塞性错误，立即要求修正，不允许有任何数据访问方法缺少该参数 |
| temperature 不为 0.0 | 立即要求修正，这是可信度的基础约束 |
| 在 tradingagents/ 目录下修改文件 | 立即要求撤销，所有扩展代码必须在 pstds/ 目录下 |

## 8.2 测试失败处理

| 失败类型 | 处理步骤 |
| --- | --- |
| TG-003（未来时间戳未被拦截） | 立即停止，这是阻塞性缺陷，修复 TemporalGuard.validate_timestamp 后重新运行所有 TG 测试 |
| REG-001（仍有前视偏差） | 停止所有开发，全面检查数据适配器，确保所有查询都经过 TemporalGuard |
| PM-003（矛盾状态未被校验） | 检查 TradeDecision Validator，确保 action 与 insufficient_data 联动校验生效 |
| INT-007（MongoDB 写入不完整） | 检查 result_persistence_node，确保 temporal 字段和 input_hash 被写入 |

记住：本指南的顺序是经过精心设计的。时间隔离层（Phase 1）必须最先完成且 100% 测试通过，这是系统可信度的根基。在此之前，任何其他模块都不应开始编码。